|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Controle de Versões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Autor** | **Notas da Revisão** |
| 1 | 30/09/2022 | Bárbara dos Santos Port | Primeira versão |

Sumário

[Objetivo do Plano de gerenciamento dos custos 2](#_Toc404958447)

[Método de gerenciamento dos custos 2](#_Toc404958448)

[Processos dos custos 2](#_Toc404958449)

[Documentos padronizados dos custos 2](#_Toc404958450)

[Ferramentas 3](#_Toc404958451)

[Papéis e Responsabilidades da Equipe do Projeto 3](#_Toc404958452)

[Plano de gerenciamento dos custos 3](#_Toc404958453)

[Estimar os custos 3](#_Toc404958454)

[Determinar o orçamento 3](#_Toc404958455)

[Controlar os custos 3](#_Toc404958456)

# Objetivo do Plano de Gerenciamento dos Custos

O Plano de Gerenciamento dos Custos descreve como os custos do projeto ehSoja serão planejados, estruturados e controlados. O controle dos custos será feito a parte do software MS Project e toda a documentação disponível para consulta estará no repositório do GitHub, dentro da pasta docs.

# Método de gerenciamento dos custos

Gerenciar os custos do projeto requer um Plano de Gerenciamento dos Custos aprovado englobando os principais processos dos custos definidos abaixo. O Plano de Gerenciamento dos Custos é desenvolvido e aprovado durante a fase de planejamento do projeto para orientar a equipe do projeto sobre como os processos dos custos serão planejados, estruturados e controlados.

## Processos dos custos

1. Estimar os custos: processo de estimar dos custos dos recursos necessários para executar as atividades do projeto:
   1. Reunião com a equipe para determinar o custo por hora de cada membro
   2. Registrar o esforço no Termo de Abertura do Projeto
2. Determinar o orçamento: processo de agregar os custos estimados das atividades para estabelecer uma linha de base:
   1. Reunião com a equipe para definir do backlog do produto;
   2. Registrar o backlog da Declaração de Escopo do Projeto
3. Controlar os custos: processo de monitorar o status do projeto para atualizar o orçamento e gerenciar alterações na linha de base dos custos
   1. Reunião com a equipe para definição da ferramenta para controlar os custos;
   2. Registro das atividades e o seu esforço no MS Project

## Documentos padronizados dos custos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documento | Descrição | Responsável |
| Termo de Abertura do Projeto | Local de armazenamento: softtelie-ehsoja/docs/TAP - Termo de Abertura do Projeto/ | Bárbara dos Santos Port |
| Declaração de Escopo do Projeto | Local de armazenamento: softtelie-ehsoja/docs/Declaração de Escopo do Projeto/ | Bárbara dos Santoss Port |
| Gerenciamento de Qualidade | Local de armazenamento: Local de armazenamento: softtelie-ehsoja/docs/Gerenciamento de Qualidade/ | Bárbara dos Santos Port |
| Gerenciamento de Custos | Local de armazenamento: softtelie-ehsoja/docs/Gerenciamento de Custos/ | Bárbara dos Santos Port |
| Gerenciamento de Cronograma | Local de armazenamento: softtelie-ehsoja/docs/Gerenciamento de Cronograma/ | Bárbara dos Santos Port |
| Arquivo MS Project | Local de armazenamento: softtelie-ehsoja/docs/Gerenciamento MS-Project/ | Bárbara dos Santos Port |

## Ferramentas

1. Click-up: gerenciamento das atividades do projeto, responsáveis e tempo gasto;
2. MS Project: gerenciamento das atividades de forma macro, responsáveis/recursos por estas e custo de cada atividade, de cada sprint e do projeto como um todo.

## Papéis e Responsabilidades da Equipe do Projeto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Papel | Responsabilidades | Competências | Autoridade |
| Scrum Master | Supervisionar o desempenho da equipe;  Agir em conjunto do Product Owner na definição das tasks;  Revisar e aprovar documentações da gestão do projeto. | Experiência em Click-Up  Boa comunicação  Experiência com código para prever situações de risco | Tomar decisões  Aprovar documentos  Sugerir mudanças |
| Product Owner | Manter contato com a empresa parceira;  Agir em conjunto do Product Owner na definição das tasks;  Revisar documentações da gestão do projeto. | Experiência em Click-Up  Boa comunicação | Tomar decisões  Sugerir mudanças |
| Dev. Team | Desenvolver as demandas referentes ao desenvolvimento do produto. | Experiência com desenvolvimento | Sugerir mudanças |

# Plano de gerenciamento dos custos

O custo do projeto será monitorado pelo software MS Project

## Estimar os custos

Os custos serão estimados a partir do custo por hora de cada desenvolvedor e do tempo estimado para o desenvolvimento das demandas.

## Determinar o orçamento

O orçamento será a soma de todo o tempo estimado para desenvolver o projeto como um todo, multiplicado pelo custo hora de cada desenvolvedor.

## Controlar os custos

O custo do projeto será monitorado e controlado pelo software MS Project.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprovações** | | |
| **Participante** | **Assinatura** | **Data** |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto | Bárbara Port | 30/09/2022 |